## 🏗️ Kurulum, Planlama ve Tasarım Yol Haritası (1-5. Hafta)

Bu aşamada temel amacımız, projenin mobil uygulama hissi verecek şekilde tasarlanması, yeni "iki modüllü" (Takip ve Yatırım) mimarinin planlanması ve geliştirme ortamlarının kurulmasıydı2.

### I. Planlama ve Kurulum

| Adım | Görev | Açıklama ve Proje Bağlantısı |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proje Konsepti Netleştirme | Proje konsepti, "Finans Asistanım: Harcama Takibi ve Yatırım Simülatörü" olarak netleştirildi3. Uygulamanın kişisel finans ve bütçe takip platformu olacağı belirlendi4. |
| 2. | Teknik Kurulum (Backend) | Projenin backend'inde Django REST Framework (DRF) ve veritabanı olarak PostgreSQL kullanılmasına karar verildi555555555. Geliştirme ve production ortamı tutarlılığı için Docker altyapısı kuruldu6666. |
| 3. | Versiyon Kontrolü | Tüm kodların Git ile takip edilmesi ve ortak bir GitHub/GitLab reposunda barındırılması kararlaştırıldı7777. |
| 4. | Güvenlik Mekanizması Seçimi | Frontend (Vue.js) ile iletişimi sağlamak için güvenli ve modern bir yöntem olan Simple JWT (Token Tabanlı Kimlik Doğrulama) kullanılacağı belirlendi8888. |

### II. Veritabanı (Model) Tasarımı

Bu, backend geliştirme için en kritik adımdır. Yeni mimariye göre veritabanı modelleri (Entity-Relationship Diagram - ERD) tasarlandı9.

| Model | Modül | Açıklama ve Tanımlanan Alanlar |
| --- | --- | --- |
| User | Ana Sistem | Django'nun varsayılan kullanıcı modeli genişletildi1010. Virtual Balance (Sanal para bakiyesi) alanı eklendi11111111. |
| Category | Harcama Takibi | Harcamaların kategorize edilmesi için oluşturuldu. |
| Transaction | Harcama Takibi | Gelir ve gider kayıtlarının tutulması için oluşturuldu12. Bu model üzerinde CRUD işlemleri 7. Hafta'da tamamlandı. |
| AssetHolding | Yatırım Simülatörü | Kullanıcının sanal sahip olduğu varlıkları (BTC, hisse senedi vb.) tutmak için planlandı13131313. |

### III. İlk Çalıştırma

| Adım | Görev | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 5. | Proje İskeletlerinin Oluşturulması | Backend'de models.py dosyasına Category ve Transaction modelleri yazıldı14. |
| 6. | İlk Migrate İşlemi | Tanımlanan modellerin veritabanında oluşturulması için ilk migrate işlemi gerçekleştirildi15. |

Özetle: 1-5. Haftalık kurulum aşaması, sonraki haftalarda başlayacak olan yoğun API ve arayüz geliştirmesine sağlam bir temel ve yol haritası oluşturmuştur.

## 🗺️ Backend Geliştirme Yol Haritası (6. & 7. Hafta)

Bu iki haftada, uygulamanın temelini oluşturan Kullanıcı Yönetimi ve Harcama Takip Modülünün tüm API altyapısını kurduk ve test ettik.

### 6. Hafta: Temel Kullanıcı Sistemi ve Yetkilendirme (Auth API)

Bu hafta, kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde giriş yapmasını sağlayan Simple JWT tabanlı kimlik doğrulama sistemini kurmaya odaklandık1.

| Adım | Görev | Açıklama ve Çözülen Sorunlar | Test Komutları |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | settings.py Yapılandırması | Django REST Framework ve Simple JWT'yi projemize entegre ettik. | - |
| 2. | Kullanıcı Kayıt (Register) Endpoint'i | User modeli için kayıt olma (Register) API'sini oluşturduk. | POST /api/register/ |
| 3. | Token Alma (Login) Endpoint'i | Kullanıcı adı ve şifre ile başarılı giriş yapıldığında, Erişim (Access) ve Yenileme (Refresh) tokenlarını veren POST /api/token/ endpoint'ini test ettik2. | POST /api/token/ |
| 4. | Token Süresi Hatalarını Aşma | Token'ın kısa ömrü nedeniyle sık sık karşılaşılan "Token is expired" hatalarını, her test adımından önce token alma komutunu tekrarlayarak aştık. | Tekrar token alma komutları |

### 7. Hafta: Modül 1 - Harcama Takibi CRUD İşlemleri

Bu hafta, Harcama Takip Modülü'nün kalbi olan Category ve Transaction modelleri için tam CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme) işlevselliğini test ettik ve karşılaşılan hataları çözdük3.

#### Category Modülü (Kategori Yönetimi)

| Adım | Görev | Açıklama ve Çözülen Sorunlar | Test Komutları |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kategori Modelini Güncelleme | Category modeline, harcamanın türünü belirten type alanını ekledik (EXPENSE veya INCOME). | - |
| 6. | API İzin Testi ve Hata Giderme | Token ile yetkilendirilmiş bir istek göndererek Category oluşturmayı denedik. İlk başta ImproperlyConfigured hatası aldık ve bu hatayı eksik/yanlış serileştirici alanlarını düzelterek aştık. | POST /api/categories/ |
| 7. | Başarılı Kategori Oluşturma | Gerekli düzeltmeler sonrası, {"name": "Gıda", "type": "EXPENSE"} verisini göndererek kategoriyi oluşturduk. | POST /api/categories/ |
| 8. | Kategori Listeleme (Read) | Kategori listesini çekme işlemini (GET) başarıyla gerçekleştirdik. | GET /api/categories/ |

#### B. Transaction Modülü (İşlem Yönetimi)

| Adım | Görev | Açıklama ve Çözülen Sorunlar | Test Komutları |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | İşlem Ekleme (Create) | Kategori ID'sini kullanarak bir harcama işlemi eklemeyi denedik. | POST /api/transactions/ |
| 10. | Serileştirici Alan Adı Hatası | İşlem eklerken tekrar ImproperlyConfigured hatası aldık. Bunun nedeni, Serileştiricideki alan adının (transaction_date), Modeldeki alan adıyla (date) uyuşmamasıydı. Serileştiriciyi düzelterek hatayı giderdik. | - |
| 11. | Başarılı İşlem Oluşturma | Yeni token alıp, serileştirici düzeltmesiyle işlemi başarıyla oluşturduk. | POST /api/transactions/ |
| 12. | İşlem Güncelleme (Update) | İşlem miktarını güncellemeyi denedik. JSON parse error hatası ile karşılaştık ve bu hatayı Türkçe özel karakterleri (ş, ğ, ü) test verisinden geçici olarak kaldırarak aştık. | PATCH /api/transactions/1/ |
| 13. | İşlem Silme (Delete) | ID'si 1 olan işlemi başarıyla sildik ve silme işleminin sonucunu GET isteği ile kontrol ederek listenin boş olduğunu onayladık. | DELETE /api/transactions/1/ |

### Özet : 6 ve 7. Haftanın sonunda, backend tarafında Kullanıcı Güvenliği (JWT) sağlanmış ve Harcama Takip Modülünün (CRUD) API altyapısı eksiksiz ve test edilmiş bir şekilde çalışır duruma gelmiştir.